Obor vzdělávání: Informační technologie

Číslo oboru: 18-20-M/01

Třída: I4A	Školní rok: 2025-2026

# Návrh na téma maturitní práce

Téma maturitní práce: Driving Licence Simulator

Téma zpracuje žák: Zoufalý Ondřej

- řešený problém:

Driving Licence Simulator má hráče připravit na reálnou obdobu jízdního tréninku a závěrečných zkoušek v autoškole.

- hlavní a dílčí cíle:

Hlavní cíle

- Hlavní kampaň v podobě tréninkových jízd a závěrečné zkoušky.

- Detekce správných a chybných rozhodnutí, nárazů do předmětů, porušení předpisů a dopravních značení

- Systém třístupňové převodovky

- Chodci a cyklisti narušující dopravu

- Systém a kontrola parkování

Dílčí cíle

- Otáčení kol při zatáčení

- Funkční všechny druhy světel

- Volba mezi manuální a automatickou převodovkou

- Platební systém

- Interakce s NPC postavami

- návrh vlastního řešení

Vytvořit realistický simulátor autoškoly v Unity, ve kterém si hráč projde tréninkovými jízdami a následně závěrečnou zkouškou. Bude kladen důraz na detekci správného a nesprávného chování za volantem, jako jsou dopravní přestupky, nehody, špatná reakce na dopravní značení, nesprávný způsob parkování či nedání přednosti.
Simulátor bude obsahovat funkční třístupňovou převodovku, možnost výběru mezi manuálním a automatickým řízením. Také nabídne ostatní auta, chodce a cyklisty pro simulaci dalších situací, které se běžně vyskytují v reálném provozu.
Součástí bude i platební systém a komunikace s NPC postavami (např. instruktor nebo učitel). Budou i funkční všechny druhy světel a řízení kol při zatáčení.

- navržená časová osa vypracování / kontrolní body (odevzdání práce březen dle termínu)

- Systém kampaně, komunikace s NPC postavami – konec září,

- Kontrola kolizí, přestupků, špatné reakce na značení, parkování – konec října

- Převodovka, výběr typu řízení, fungování světel, otáčení kol při zatáčení – konec listopadu

- Auta, chodci, cyklisti – konec prosince

- Detaily a optimalizace – konec ledna

- myšlenková mapa:

Vyplňte hlavičku (třídu, jméno a téma maturitní práce) 
Vypracujte jednotlivé body návrhu zadání. Informace k nim najdete v komentáři u každého bodu.

Návrh zadání by měl být v rozsahu cca 2 stránek A4 včetně myšlenkové mapy.

Vyplněný dokument předložte vybranému učiteli odborných předmětů.

Pokud bude návrh uznán, obdržíte na základě tohoto dokumentu a po schválení ředitelkou školy zadání a bude vám přidělen vedoucí s oponentem práce.